БЮДЖЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | | Виды работ (затрат) | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ всего,  рублей | Доля, % | Финансирование по годам | | Источник(-и) средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *1.* | | *Мероприятия по благоустройству* | | | | | | | |
| 1.1. | | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ | | | | | | | |
|  | | Демонтажные работы | Кв.м | 13 379 | 6 300 000 |  | 3 300 000 | 3 000 000 |  |
|  | | Переустройство сетей |  |  | 1 000 000 |  | 600 000 | 400 000 |  |
|  | | Снос зеленых насаждений | Шт. | 41 | 410 000 |  | 410 000 |  |  |
|  | | Компенсационное озеленение |  |  |  |  |  |  | Учтено в п. 1.4 |
|  | | Археологические изыскания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | [указать недостающие виды] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | | ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ | | | | | | | |
|  | | Наружное освещение | Шт. | 85 | 4 500 000 |  | 2 000 000 | 2 500 000 |  |
|  | | Комплектная трансформаторная подстанция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Внутриплощадочные сети электроснабжения |  |  | 800 000 |  | 800 000 |  |  |
|  | | Система видеонаблюдения |  |  | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |  |
|  | | [указать недостающие виды] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | | НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | | | | | | | |
|  | | Наружные сети водоснабжения |  |  | 400 000 |  | 400 000 |  |  |
|  | | Система автоматического полива | Кв.м | 5 030 | 800 000 |  | 800 000 |  |  |
|  | | Дождевая канализация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | [указать недостающие виды] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ | | | | | | | |
|  | | Ремонтно-восстановительные работы |  |  | 500 000 |  | 350 000 | 150 000 |  |
|  | | Вертикальная планировка | Кв.м | 17 477 | 3 900 000 |  | 2 000 000 | 1 900 000 |  |
|  | | Проезды, тротуары | Кв.м | 17 477 | 21 800 000 |  | 8 000 000 | 13 800 000 |  |
|  | | Площадки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Малые архитектурные формы | Шт. | 25 | 9 000 000 |  | 3 000 000 | 6 000 000 |  |
|  | | Ограждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Озеленение территории | Шт. | 192 | 700 000 |  | 700 000 |  |  |
|  | | Подпорные стенки | М.п | 1 200 | 5 600 000 |  | 5 600 000 |  |  |
|  | | Входные группы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Обеспечение доступа инвалидов | Шт. | 5 | 250 000 |  | 50 000 | 200 000 |  |
|  | | Модульные здания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | [указать недостающие виды] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | | ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, НАДЗОР | | | | | | | |
|  | | Строительный контроль |  |  | 808 640 | 1,4% | 403 340 | 405 300 |  |
|  | | Авторский надзор |  |  | 115 520 | 0,2% | 57 620 | 57 900 |  |
|  | | Проектные работы и экспертиза в текущих ценах | Шт. | 5 | 800 000 |  | 800 000 |  |  |
| 1.6. | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | | | | | | | |
|  | | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |  |  | 1 155 200 | 2% | 576 200 | 579 000 |  |
|  | | Удорожание работ в зимнее время |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | [указать недостающие виды] |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, в том числе по источникам средств: | | | |  | **59 839 360** |  | **29 847 160** | **29 992 200** |  |
| * *областной бюджет* | | | |  |  |  |  |  |  |
| * *муниципальный бюджет* | | | |  |  |  |  |  |  |
| * *внебюджетные источники* | | | |  |  |  |  |  |  |
| *2.* | *Инвестиционные проекты (строительство, реконструкция, капремонт)* | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, в том числе по источникам средств: | | | |  |  | 100% |  |  |  |
| * *областной бюджет* | | | |  |  |  |  |  |  |
| * *муниципальный бюджет* | | | |  |  |  |  |  |  |
| * *внебюджетные источники* | | | |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание.

Необходимо указать объем, стоимость источники финансирования работ по проекту (средства областного, местного бюджета, внебюджетные источники) по основным этапам и видам, указанным в приложении 4 «Календарный план-график реализации проекта благоустройства общественной территории». В случае указания в качестве источника финансирования внебюджетных средств необходимо приложить документ, подтверждающий финансирование проекта за счет внебюджетных средств (например, предварительное соглашение о намерениях или предварительный договор с инвестором, гарантийное письмо от инвестора, иное).

Разбивка по годам выполнена из условия:

2019 год – аллея;

2020 год – площадь.